附件

三亚市商务局

关于落海南省第三生态环境保护督察组

督察报告整改方案第96号

整改完成情况公示表

	整改措施
	措施序号（96）：在三亚市循环经济产业园集中设置汽车拆解中心和再生资源分拣中心。2024年底前完成汽车拆解中心建设并投入运营，2025年底前完成再生资源分拣中心建设并投入运营。

	整改牵头单位
	三亚市商务局

	整改时限
	2025年12月底

	联系人及联系电话
	郑狄   88279111

	整改完成情况
	2024年，三亚废旧交通工具拆解与利用中心项目建成并进行运营。2025年10月，再生资源分拣中心建设，2026年7月，该中心进行试运营，9月开始正式投入运营。

	验收意见
	验收合格

	工作成效
	三亚废旧交通工具拆解与利用中心项目的建成营业后，规范了我市废旧机动车回收拆解工作。再生资源分拣中心的建成运营，进一步规范我市再生资源回收体系建设。


